France DECORATION

Entreprise générale de peinture

Le traitement de tous les types de rebuts (y compris recyclage, réemploi, etc.)

Le SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets) est un document qui décrit l’organisation technique de la gestion des déchets.

Le SOGED décrit les dispositions prises par le titulaire pour la gestion des déchets (responsable « déchets », sensibilisation personnel, tri prévu, logistique, traçabilité, filières de valorisation ou d’élimination).

Le titulaire devra décrire et s’engager à respecter les modalités concernant son engagement dans la gestion des déchets.

Objectifs

Dans le document à remettre, l’entreprise expose et s’engage sur les dispositions préparatoires suivantes :

- Méthode de prévention de la production des déchets et méthode de tri : méthodes qui seront employées pour traiter les déchets (non-mélange des différents types de déchets, tri sur site si cela est possible, types de contenant, évacuation vers des structures adaptées) et anticiper les contraintes de gestion (espaces de stockage, filières de traitement, etc…),

- Installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets : méthodes et moyens employés ainsi que la localisation de l’installation en cas de plate-forme de tri nécessitant un premier transport depuis le chantier,

- Structures vers lesquelles les déchets seront acheminés (centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage ou lieu de réutilisation où seront acheminés les différents déchets à évacuer),

- Traçabilité des déchets : moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux (bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations, etc…),

- Moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

Format du SOGED

Le document sera :

- Spécifique au corps d’état pour le Lot n°3 – Faux Plafonds - Peinture - Sols Souples ;

SOGED - Travaux pour la création d’un nouveau scanner à l’hôpital René Muret

AP-HP HUPSSD – Marché n° 26 RMB 41 TVX

Lot n°3 – Faux Plafonds - Peinture - Sols Souples

Hôpital René Muret (AP-HP HUPSSD) — Avenue du Dr Schaeffner, 93270 Sevran

- Évolutif durant le chantier (mise à jour si nécessaire en phase de préparation de chaque chantier le cas échéant, ou au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la notification du marché) : L’entreprise aura la possibilité, lors de la période de préparation du marché ou à défaut dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de rédiger une seconde version détaillant les mesures définitives et appelé « SOGED – Dispositions spécifiques » qui annule et remplace le « SOGED – Dispositions préparatoires ». Cette version est validée par le CSPS et devient contractuelle ;

- Fonctionnel.

Outils pour compléter le SOGED

- Guide des déchets du BTP

- Annuaire des installations de traitement des déchets

Structure du SOGED

- Présentation succincte de l’entreprise et des moyens humains affectés à la vérification du tri des déchets et à l’enlèvement de ces derniers par les prestataires

- Présentation et description des différents types de déchets produits

- Identification des différents centres de stockage des déchets proches du lieu d’exécution des travaux

- Indication des moyens matériels affectés au chantier.

- Suivi et traçabilité des déchets (Bon d’enlèvement, BSD)

A NOTER : L’entreprise est tenu de respecter la structure de SOGED imposée par le pouvoir adjudicateur, mais est autorisé à en modifier le contenu selon le corps d’état concerné et les différents déchets qui pourraient être produits.

- Présentation succincte de l’entreprise et des moyens humains affectés à la vérification du tri des déchets et à l’enlèvement de ces derniers

Identification de l’entreprise :

FRANCE DECORATION

Adresse : La Blanchardière – 77610 La Houssaye en Brie

Moyens humains affectés à la vérification du tri :

M. GHOBECH ALI

Fonction : Interlocuteur unique – Responsable RSE – Référent déchets – Lot n°3 Faux Plafonds - Peinture - Sols Souples

AP-HP HUPSSD – Travaux pour la création d’un nouveau scanner à l’hôpital René Muret

Marché n° 26 RMB 41 TVX – Lot n°3

Lieux d’exécution : Hôpital René Muret — AP-HP HUPSSD, Avenue du Dr Schaeffner, 93270 Sevran

Présentation succincte de la méthodologie envisagée mentionnant les éléments suivants :

L’intégralité de notre personnel est formée à la gestion des déchets de chantier. Ces derniers ont en effet suivi une formation pour la prévention et la gestion des déchets dans le BTP.

Présentation succincte de la méthodologie envisagée mentionnant les éléments suivants : (+/- 10 lignes maximum)

L’intégralité de notre personnel est formée à la gestion des déchets de chantier. Ces derniers ont en effet suivi une formation pour la prévention et la gestion des déchets dans le BTP :

Cette formation permet ainsi à notre personnel d’être efficient sur les thématiques suivantes :

- Prévention des déchets

- Identification des catégories de déchets

- Tri à l’avancement des déchets générés par les travaux

- Réduction des déchets sur le chantier

- Identification des filières de tri et de recyclage adaptées au chantier et aux déchets générés

- Présentation et description des différents types de déchets produits (liste non exhaustive)

Gestion environnementale et traitement des déchets

Conscients de notre responsabilité environnementale, nous appliquons un SOGED adapté aux Lot n°3 – Faux Plafonds - Peinture - Sols Souples du marché n° 26 RMB 41 TVX. Les déchets issus des faux plafonds (dalles minérales, ossatures métalliques, jouées), des sols, des peintures, des préparations de supports, colles, primaires et emballages sont triés à la source, tracés et orientés vers des filières agréées.

Nos principaux engagements :

- Utilisation de peintures, primaires, colles, ragréages, enduits et produits de préparation à faibles émissions de COV.

- Réduction et valorisation des emballages, chutes de PVC, linoléum, moquettes, dalles et ossatures de faux plafonds, pots de peinture, protections et consommables.

- Réutilisation des protections plastiques réemployables.

- Suivi des bordereaux de traçabilité pour chaque évacuation de déchets.

- Dématérialisation des échanges pour limiter l’empreinte carbone documentaire.

DÉCHETS DANGEREUX

| Types de déchets | Mode de stockage sur le chantier* |
| --- | --- |
| □ Déchets de peinture (pots, outils…) | Stockage zone dédiée, étanche, à l’abri de la pluie. Bacs fermés et étiquetés sur rétention avant filière agréée déchets dangereux. |
| □ Bombes aérosols |  |
| □ Solvants, produits chimiques de traitement, cartouches de produits toxiques |  |
| □ Chiffons souillés |  |
| □ Emballages souillés |  |
| □ Terre polluée | Sans objet sauf découverte ou pollution constatée : arrêt, information MOA et filière spécialisée agréée. |
| □ Produits goudronnés |  |
| □ Kits antipollution souillés |  |
| □ Batteries, accumulateurs |  |
| □ Huiles usagées |  |
| □ Amiante |  |
| □ Autres |  |

*Les déchets dangereux doivent être stockés à l’abri de la pluie.

** Exemples d’emballages souillés : pots émulsion de bitume, pots de colle, cartouches de mousse polyuréthane

DÉCHETS INERTES

| Types de déchets | Mode de stockage sur le chantier |
| --- | --- |
| □ Béton non ferraillé, gravats, parpaings | Stockage à l’avancement dans bennes ou caisses dédiées. Chutes de dalles minérales de faux plafonds, gravats et résidus secs de préparation de supports (plafonds, sols) – Lot n°3. |
| □ Céramique, carrelage |  |
| □ Terre, pierre, cailloux |  |
| □ Tuiles, briques |  |
| □ Fraisât d’enrobés |  |
| □ Verre |  |
| □ Autres |  |

DÉCHETS NON DANGEREUX

| Types de déchets | Mode de stockage sur le chantier |
| --- | --- |
| □ Emballages papier carton | Tri à l’avancement, stockage à l’abri en sacs ou caisses dédiés. Cartons, plastiques, polystyrène, chutes PVC, lino, moquette, emballages de dalles de faux plafonds (Ecophon) et protections propres. |
| □ Emballages plastique |  |
| □ Polystyrène |  |
| □ Chutes de PVC |  |
| □ Déchets verts | Sans objet |
| □ Bois | Déchetterie professionnelle ou centre de tri agréé IDF – valorisation bois lorsque applicable. |
| □ Métaux | Tri sur site (ossatures et profilés de faux plafonds compris), évacuation à l’avancement vers filière de valorisation métaux agréée. |
| □ Matériaux à base de plâtre | Chutes de plaques de plâtre (jouées de faux plafonds) et poussières/enduits de peinture : aspiration à la source, sacs fermés et filière adaptée. |
| □ Déchets de repas | Stockage dans poubelles prévues à cet effet. |
| □ Pneus usagés | Sans objet |
| □ Autres |  |

- Identification des différents centres de stockage des déchets proches du lieu d’exécution des travaux

DÉCHETS DANGEREUX

| Types de déchets | Prestataire de collecte |
| --- | --- |
| □ Déchets de peinture (pots, outils…) | Prestataire déchets dangereux agréé en Île-de-France, choisi selon chantier (93 et départements limitrophes). BSD et TrackDéchets si requis. |
| □ Bombes aérosols |  |
| □ Solvants, produits chimiques de traitement, cartouches de produits toxiques |  |
| □ Chiffons souillés |  |
| □ Emballages souillés |  |
| □ Terre polluée | Sans objet sauf découverte ou pollution constatée : prestataire spécialisé et filière réglementaire agréée. |
| □ Produits goudronnés |  |
| □ Kits antipollution souillés |  |
| □ Batteries, accumulateurs |  |
| □ Huiles usagées |  |
| □ Amiante |  |
| □ Autres |  |

*Les déchets dangereux doivent être stockés à l’abri de la pluie.

** Exemples d’emballages souillés : pots émulsion de bitume, pots de colle, cartouches de mousse polyuréthane…

DÉCHETS INERTES

| Types de déchets | Prestataire de collecte |
| --- | --- |
| □ Béton non ferraillé, gravats, parpaings | Centre de tri ou déchetterie professionnelle agréée IDF, proche du chantier (93 ou départements limitrophes) – déchets inertes Lot n°3. |
| □ Céramique, carrelage |  |
| □ Terre, pierre, cailloux |  |
| □ Tuiles, briques |  |
| □ Fraisât d’enrobés |  |
| □ Verre |  |
| □ Autres |  |

DÉCHETS NON DANGEREUX

| Types de déchets | Mode de stockage sur le chantier |
| --- | --- |
| □ Emballages papier carton | Centre de tri / déchetterie professionnelle agréée IDF – filière recyclage papier/carton, plastiques, chutes de revêtements et emballages de dalles de faux plafonds selon acceptation. |
| □ Emballages plastique |  |
| □ Polystyrène |  |
| □ Chutes de PVC | Programme Tarkett ReStart – reprise gratuite des chutes PVC iQ Motion – recyclage 100 % en usine Tarkett – programme ReStart |
| □ Déchets verts | Sans objet |
| □ Bois | Centre de tri / déchetterie professionnelle agréée IDF – valorisation bois si applicable. |
| □ Métaux | Centre de tri / déchetterie professionnelle agréée IDF – recyclage métaux (ossatures et profilés de faux plafonds compris). |
| □ Matériaux à base de plâtre | Chutes de plaques de plâtre (jouées de faux plafonds) et poussières/enduits de peinture : sacs fermés, aspiration adaptée et filière appropriée. |
| □ Déchets de repas | Poubelles mises à disposition et relevées régulièrement. |
| □ Pneus usagés | Sans objet pour le présent marché. |
| □ Autres |  |

- Indication des moyens matériels envisagés pour la gestion des déchets sur le chantier

Evacuation des déchets :

Les déchets générés sur le chantier sont traités de la façon suivante :

- Tri à l’avancement du chantier

- Identification des filières d’évacuation

- Evacuation à l’avancement

- Ou bien évacuation des déchets dans les bennes prévues à cet effet sur le chantier

- Suivi des déchets + récoltes des BSD correspondant

Modalités de réductions des déchets à la source et emballages :

Concernant la réduction des déchets, celle-ci s’effectuera par les axes suivants :

- La période de préparation permettra les relevés de cotes, la reconnaissance des supports et la commande ajustée des fournitures, afin de limiter les chutes et le gaspillage de matière.

La réduction des emballages sera réalisée de la façon suivante :

- Protection des ouvrages avec films plastique réutilisables

- Si confinement des zones de chantier ➔ utilisation de bâches réutilisables

- Réutilisation des matériaux dès que possible

- Consignes des emballages dès que possible

- Quincaillerie ➔ achat en vrac et en quantité pour réduire les emballages

- Déchets de chantier ➔ stockage dans caisses ou contenants réutilisables, puis tri dans les bennes du chantier ou de nos bases franciliennes (Saint-Ouen, Livry-Gargan, Paris et siège de La Houssaye-en-Brie) avant filières agréées.

Documents et livrables respectueux de l’environnement :

- La remise informatique des documents sera privilégiée. Cette remise s’effectuera par mise à disposition d’un espace de téléchargement sécurisé.

- Cet espace de téléchargement permet ainsi d’éviter les échanges de mails volumineux qui encombrent les serveurs et les boites mail.

- En cas de fournitures de documents imprimés, ces derniers le seront en recto / verso. Pour les documents le permettant, le noir et blanc sera privilégié.

- Enfin, nos livrables et documents sont respectueux de l’environnement en ce sens que ces derniers sont stockés sur nos serveurs privés et non pas sur des serveurs cloud externes fortement consommateur d’énergie et générateur de GES.

- L’empreinte carbone de nos documents est donc optimisée.

- Les échanges dématérialisés seront privilégiés aux impressions papiers.

- Suivi des déchets

Le suivi des déchets jusqu’au traitement final garantit la gestion des déchets conformément à la règlementation.

Le titulaire du marché transmet au MOA les justificatifs de traitement des déchets suivants :

- BDP (bordereau de dépôt des déchets) délivrés par les centres de collecte ou BSD (bordereaux de suivi des déchets) pour les déchets réglementés et les déchets inertes lorsque la réglementation l’impose

- Factures des prestataires de collecte et traitement

- Bons de pesées

- Bons de réception et bons de destruction des déchets dangereux

Les déchets ainsi que leur recyclage seront suivis via la plateforme TrackDéchets lorsque la réglementation l’impose. France Décoration conservera tous les BSD et justificatifs de valorisation ou d’élimination.

Objet : Marché n° 26 RMB 41 TVX – Travaux pour la création d’un nouveau scanner à l’hôpital René Muret (AP-HP HUPSSD)

Lot n°3 – Faux Plafonds - Peinture - Sols Souples

Hôpital René Muret — AP-HP HUPSSD (93270 Sevran)

Date, tampon et signature de la personne habilitée à engager l’entreprise :

Le 24/08/2026

M. GHOBECH Ali